Kamis, 11 Juni 2015

Scrum Master : Dennis Daslim

* Adeline Rosabella : Menambah file dan gambar untuk wisata Yeh Pulu Relief
* Andy Khu : Menambah file jade dan html untuk wisata Tari Barong Ubud
* Dennis Daslim : Update file jade dan html sampai selesai untuk wisata Tari Barong Ubud
* Fransisca Loren : Update file sampai selesai dan menambah gambar untuk wisata Yeh Pulu Relief

Jumat, 12 Juni 2015

Scrum Master : Dennis Daslim

* Adeline Rosabella : Menambah file wisata Legong Mahabharata
* Andy Khu : Menambah file css
* Dennis Daslim : Menambah file dan gambar baru untuk Introduction Wisata Ubud Bali
* Fransisca Loren : Melakukan edit terhadap html 1 s/d 4

Sabtu, 13 Juni 2015

Scrum Master : Dennis Daslim

* Adeline Rosabella : Melanjutkan edit terhadap html 5 s/d 8
* Andy Khu : Melakukan edit untuk navigation bar
* Dennis Daslim : Update file Introduction beserta link dan gambar sampai selesai
* Fransisca Loren : Melanjutkan edit terhadap html 9 s/d 12

Minggu, 14 Juni 2015

Scrum Master : Dennis Daslim

* Adeline Rosabella : Melanjutkan edit terhadap html 13 s/d 16
* Andy Khu :
* Dennis Daslim :
* Fransisca Loren :